## Slide 1: Тест-план №1
Тестирование информационной системы «Расчётный конвейер»
Тема: «Разработка информационной системы для учёта и сопровождения сделок эквайринга
Нижний Новгород
2025 год
Новосельцев А. Е.

## Slide 2: Введение
Тест-план разработан для проверки функционала информационной системы «Расчётный конвейер». Информационная система предназначена для создания и сопровождения сделок эквайринга. Эта система является связующим звеном между разными банковскими подразделениями. Предоставляет доступ к общей базе клиентов сотрудникам с несколькими ролями, но предоставляет разный функционал.

## Slide 3: Перечень тестов
Авторизация зарегистрированного пользователя;
Создание карточки клиента;
Поиск карточки клиента в общей базе;
Создание сервисной заявки;
Просмотр созданной пользователем сделки;
Тестирование модуля подключения к БД;
Тестирование модуля интеграции с пользовательским интерфейсом;

## Slide 4: Функционал, подлежащий тестированию
Создание карточки клиента пользователем;
Поиск и открытие карточки клиента в общей базе;
Открытие карточки клиента из перечня созданных менеджером;
Создание сервисной заявки;
Авторизация пользователя.

## Slide 5: Подходы, используемые для тестирования
Чёрный ящик;
Модульное тестирование;
Интеграционное тестирование;
Стресс-тестирование;

## Slide 6: Критерии приёмки тестирования
Для успешного проведения тестирования необходимо достичь результатов:
Процент неуспешных тестов менее 3;
Ошибок высокого приоритета не найдено;
Падений системы не более 1 за время тестирования;
Отдельные модули системы работают как совместно, так и раздельно;
Отображаются все элементы графического интерфейса с заданными стилями;
Время загрузки менее 5 секунд.

## Slide 7: Критерии приостановления и возобновления тестирования
Выявлены 3 и более процентов неуспешных тестов;
Выявлении ошибки высокого приоритета тестирование приостанавливается с целью доработки системы;
Система нестабильна (более 1 падения за время тестирования);
При исправлении выявленных ранее ошибок тестирование подлежит возобновлению.

## Slide 8: Результаты тестирования
Результатами тестирования будут являться сведения:
О наборе проведённых тестов;
О приоритете этих тестов;
О количестве воспроизведения каждого из тестов;
О количестве неуспешных тестов;
О функционале, который тестировался.

## Slide 9: Задачи тестирования
Провести все заявленные тесты;
Выявить ошибки при их наличии;
Зафиксировать результаты каждого теста;
При несоблюдении критериев приёмки вернуть систему на доработку;
Акцептовать версию системы при соблюдении критериев приёмки.